📦 MVP Spec

Kalio v2 — NestJS Modular Rewrite

| Version: 0.1 | Date: 2026-04-21 | Status: Draft | Owner: Radko |
| --- | --- | --- | --- |

PO Gate wymagany przed startem pętli implementacyjnej agenta.

# 1. 🎯 Cel

Problem:

Kalio v1 (Express 5 + monolityczny ToolRouter 1335L) jest niemożliwy do skalowania — agenci gubią się w zależnościach, SQLite miesza się z PostgreSQL, brak DI uniemożliwia testowanie modułów w izolacji.

Użytkownik:

Solo developer / power user który chce zlecać kompleksowe zadania agentom AI — od generowania kodu po operacje na plikach i zewnętrznych serwisach.

Cel MVP:

Modularny monolith na NestJS gdzie każdy moduł ma jasny kontrakt, BE jest fat i świadomy stanu, FE jest thin i tylko renderuje. Wszystkie v1 must-have features działają na nowej architekturze.

# 2. 🧩 Zakres

| ✅ In Scope | ❌ Out of Scope |
| --- | --- |
| Chat z LLM — streaming, historia sesji, workspace context | Orchestrator / multi-agent (post-MVP) |
| Tool execution — native tools (vfs, web, terminal) | Forever Loop (post-MVP) |
| RA-App DSL — display + interactive (HITL) tryby | PostgreSQL (post-MVP, Drizzle adapter gotowy) |
| Persona — system prompt, model, skills, KV store, memory | Auth / JWT (post-MVP) |
| MCP integration — dynamic tool discovery | Team features (post-MVP) |
| VFS — real filesystem per conversationId | Production hardening |
| Credentials — API keys w SQLite przez UI | Migration tool z v1 (clean slate) |
| HITL gate — confirmation flow dla destruktywnych operacji | Audio / Video / 3D providers |

# 3. 🏗️ Stack i ograniczenia

| Warstwa | Technologia |
| --- | --- |
| Monorepo | Turborepo + pnpm workspaces |
| Backend | NestJS 11 + TypeScript 5.8 strict mode |
| Frontend | React 19 + Vite 6 + Zustand 5 + TailwindCSS 4 + daisyUI 5 |
| Realtime | Socket.IO 4 (custom protocol, BE fat, FE thin) |
| ORM | Drizzle ORM (SQLite dziś → PostgreSQL jutro, zero schema change) |
| Storage | SQLite + real filesystem VFS per conversationId |
| Testing | Vitest (unit) + Playwright (E2E) |

### Struktura monorepo

apps/

kalio-api/        ← NestJS fat backend (port 3015)

kalio-web/        ← React thin frontend (port 5187)

packages/

@kalio/types      ← JEDYNY source of truth dla kontraktów

@kalio/sdk        ← client SDK dla FE (Socket.IO wrapper)

### NestJS Modules

| Moduł | Odpowiedzialność |
| --- | --- |
| ChatModule | Sesje, historia, LLM streaming gateway |
| PersonaModule | Persona CRUD, system prompt, model config, skills, KV |
| ToolModule | Registry, dispatch, native tools, HITL gate |
| VFSModule | Filesystem per conversationId, path traversal guard |
| MCPModule | Client manager, dynamic tool discovery, watchdog |
| RAAppModule | DSL executor, sandbox, display/interactive modes |
| CredentialsModule | API keys storage (SQLite) |
| LLMModule | Provider routing (CometAPI / OpenRouter / Ollama / Mock) |

### Pliki i contracts

- MAY dotykać: apps/kalio-api/src/modules/[module-name]/ oraz apps/kalio-web/src/

- MUST NOT bez sign-off: packages/@kalio/types/** | apps/kalio-api/src/main.ts | turbo.json

- Contracts location: packages/@kalio/types/src/index.ts — jedyny source of truth, zero duplikacji

- i18n: brak — embedded strings

# 4. ⚙️ Environment Contract

| Variable | Required | Default | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| PORT | ❌ | 3015 | Backend port |
| NODE_ENV | ❌ | development |  |
| DATABASE_PATH | ✅ | ./data/kalio.db | SQLite file path |
| WORKSPACE_ROOT | ✅ | ./data/workspaces | Root dla VFS per conversation |
| LLM_API_KEY | ✅ | — | Default provider key (fallback) |
| LLM_BASE_URL | ✅ | — | Default provider base URL |
| LLM_MODEL | ✅ | — | Default model name |
| VITE_API_URL | ✅ | http://localhost:3015 | FE → BE REST |
| VITE_WS_URL | ✅ | http://localhost:3015 | FE → BE Socket.IO |

### Post-deploy steps (manual)

- ⬜  pnpm drizzle-kit migrate — uruchom migracje przy pierwszym starcie

- ⬜  Utwórz ./data/workspaces/ (auto-mkdir w VFSModule przy starcie)

Startup validation: ConfigModule.forRoot({ validationSchema }) — NestJS fail-fast przy brakujących vars.

# 5. 🚧 Architecture Rules

### Limity plików

| Typ | Soft limit | Hard limit |
| --- | --- | --- |
| Controller / Gateway | 150L | 250L |
| Service | 300L | 400L |
| Module | 80L | 120L |
| Test file | 400L | 600L |
| React Component | 200L | 350L |

### Hard rules

- ❌ Zero importów między modułami poza @kalio/types — każdy moduł = czarna skrzynka

- ❌ Empty catch: .catch(() => {}) — NIGDY

- ❌ any w TypeScript — NIGDY (strict mode)

- ❌ Duplikacja typów między BE i FE — NIGDY

- ❌ LLM call z FE — NIGDY (tylko przez Socket.IO gateway)

- ❌ Direct filesystem access poza VFSModule — NIGDY

- ✅ Każdy tool: osobna klasa @Injectable() z dekoratorem @Tool()

- ✅ @Tool({ requiresConfirmation: true }) dla wszystkich destruktywnych operacji

- ✅ Nowe env vars: zawsze do §4 + .env.example

# 6. 🧨 Znany dług techniczny (z v1, nie powtarzamy)

| ID | Obszar | Opis | Priorytet | Akcja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | ToolRouter v1 | God object 1335L | P0 | ✅ fix — nowe podejście |
| TD-02 | contracts.ts drift | Manual BE/FE sync | P0 | ✅ fix — @kalio/types |
| TD-03 | ChatInterface v1 | God component 705L | P0 | ✅ fix — FE thin |
| TD-04 | SQLite + PG mix | Brak adaptera | P0 | ✅ fix — Drizzle |
| TD-05 | VFS in-memory | Restart = utrata | P0 | ✅ fix — real FS |
| TD-06 | index.ts handlers | Inline Socket.IO | P1 | ✅ fix — Gateways |
| TD-07 | Setter injection | Brak DI container | P1 | ✅ fix — NestJS DI |
| TD-08 | E2E LLM mock | Niemożliwy w v1 | P1 | ✅ fix — injectable mock |

Wszystkie TD-P0 są rozwiązane przez samą architekturę v2. Agent NIE przenosi starych wzorców z v1.

# 7. 📋 Acceptance Criteria

Format: Given [kontekst] → When [akcja] → Then [konkretny, mierzalny wynik weryfikowalny w teście]

### Feature: Chat + LLM Streaming

| # | AC Statement | Test | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Given user wysyła wiadomość → When agent streamuje → Then chunk w UI w <1s od pierwszego tokenu | e2e | 🔴 must |
| AC-02 | Given brak API key → When user wysyła → Then inline error "Brak konfiguracji providera" przed LLM call | e2e | 🔴 must |
| AC-03 | Given sesja z historią → When user otwiera po restarcie → Then wszystkie wiadomości w tej samej kolejności | e2e | 🔴 must |

### Feature: VFS (real filesystem)

| # | AC Statement | Test | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-04 | Given vfs_write z poprawną ścieżką → When tool wykonuje się → Then plik istnieje w {WORKSPACE_ROOT}/conversations/{id}/files/ | unit+e2e | 🔴 must |
| AC-05 | Given path ../other-conversation/secret.txt → When vfs_write → Then PATH_TRAVERSAL_DENIED, żaden plik nie tworzony | unit | 🔴 must |

### Feature: Tool Execution + HITL

| # | AC Statement | Test | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-06 | Given zarejestrowany native tool → When agent wywołuje → Then tool_result wraca w <5s | e2e | 🔴 must |
| AC-07 | Given nieznany tool name → When LLM wywołuje → Then TOOL_NOT_FOUND, sesja kontynuuje | unit | 🔴 must |
| AC-08 | Given tool requiresConfirmation:true → When agent wywołuje → Then BE emituje tool:confirmation_required, FE pokazuje dialog, operacja czeka | e2e | 🔴 must |
| AC-09 | Given dialog confirmation → When user klika Cancel → Then tool nie wykonuje się, agent dostaje TOOL_CANCELLED | e2e | 🔴 must |

### Feature: Persona

| # | AC Statement | Test | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-10 | Given Persona z system promptem + modelem → When nowa sesja → Then LLM dostaje dokładnie ten system prompt i model | e2e | 🔴 must |
| AC-11 | Given Persona z przypisanymi skills → When sesja startuje → Then agent widzi tylko skills tej Persony | unit | 🔴 must |

### Feature: RA-App DSL

| # | AC Statement | Test | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-12 | Given poprawny blok html → When DSL parsowany → Then iframe renderuje się bez CSP błędów w konsoli | e2e | 🔴 must |
| AC-13 | Given DSL z błędem składni → When renderer parsuje → Then inline error w bańce chatu, sesja nie przerywa | unit | 🔴 must |

### Feature: MCP Integration

| # | AC Statement | Test | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-14 | Given user dodaje MCP server URL → When połączenie ustanawia się → Then nowe tools dostępne bez restartu | e2e | 🔴 must |
| AC-15 | Given MCP server pada → When agent wywołuje jego tool → Then MCP_SERVER_UNAVAILABLE, pozostałe tools działają | unit | 🔴 must |

# 8. 📊 Metryki sukcesu

| Metryka | Pytanie TAK/NIE | Komenda |
| --- | --- | --- |
| M-01 TypeScript | Zero błędów tsc --noEmit we wszystkich packages? | turbo typecheck |
| M-02 Testy | Wszystkie moduły NestJS: 0 failów, ≥80% coverage? | turbo test |
| M-03 E2E | Wszystkie 15 AC mają passing Playwright test? | turbo test:e2e |
| M-04 LLM latency | Pierwszy chunk w UI < 1000ms? | Playwright performance.now() |
| M-05 Tool speed | Native tool wraca w < 5s? | AC-06 test |
| M-06 VFS isolation | Path traversal zablokowany 100%? | AC-05 unit test |
| M-07 Module boundary | Zero cross-module imports poza @kalio/types? | turbo lint (ESLint rule) |
| M-08 Build | turbo build kończy się zerem na wszystkich packages? | turbo build |
| M-09 Linter | Zero ESLint errors we wszystkich packages? | turbo lint |

# 9. ✅ Definition of Done

### Kod

- ⬜  Wszystkie 15 AC mają passing testy

- ⬜  Żaden plik nie przekracza soft limitu

- ⬜  Zero empty catches

- ⬜  turbo typecheck = 0 błędów

- ⬜  Zero any w TypeScript

- ⬜  Każdy moduł: ≥80% coverage

### Kontrakty i środowisko

- ⬜  Wszystkie typy w packages/@kalio/types — zero duplikacji

- ⬜  Nowy env var → §4 + .env.example zaktualizowane

- ⬜  @kalio/types zmiany → BE + FE zaktualizowane w tym samym PR

### Architektura

- ⬜  Żaden moduł nie importuje bezpośrednio z innego (tylko przez @kalio/types)

- ⬜  Każdy tool = osobna @Injectable() klasa

- ⬜  Destruktywne toole mają requiresConfirmation: true

### Testy

- ⬜  Liczba failujących testów = 0 (nowe repo, clean slate)

- ⬜  MockLLMProvider injectable — E2E nie wymaga prawdziwego API key

# 10. 🔁 Instrukcje dla agenta

LOOP START

1. Przeczytaj §3 — potwierdź dozwolone pliki i module boundaries

2. Sprawdź §4 — potwierdź że env vars istnieją w .env

3. Internalizuj §5 — architecture rules to hard constraints

4. Sprawdź §6 — NIGDY nie przenoś wzorców z v1

5. Implementuj JEDNO AC na raz (podaj numer: "Implementing AC-04")

6. Napisz test PRZED implementacją (TDD: RED → GREEN)

7. PASS: oznacz ✅ w §11, przejdź do następnego

8. FAIL po 2 próbach: zgłoś do człowieka, NIE poprawiaj w ciszy

9. Po wszystkich AC: turbo build && turbo typecheck && turbo lint && turbo test

LOOP END

### ⛔ Stop conditions

| Trigger | Dlaczego |
| --- | --- |
| Import z innego modułu poza @kalio/types | Module boundary violation |
| Zmiana typów w packages/@kalio/types | Kontrakt zmiana — risk drift |
| Nowy env var potrzebny | Schema change → §4 update |
| Plik przekroczyłby hard limit | Refactor decision needed |
| 2+ faile na tym samym AC | Spec ambiguity |
| Wzorzec z v1 wydaje się konieczny | Architektura v2 ma rozwiązanie — zapytaj |
| Destruktywna operacja bez HITL gate | Security boundary |

# 11. 📊 AC Status Tracker

| AC | Status | Notatki |
| --- | --- | --- |
| AC-01 LLM stream chunk <1s | ⬜ pending |  |
| AC-02 Brak credentials → inline error | ⬜ pending |  |
| AC-03 Historia sesji po restarcie | ⬜ pending |  |
| AC-04 VFS write na dysk | ⬜ pending |  |
| AC-05 Path traversal denied | ⬜ pending |  |
| AC-06 Tool result <5s | ⬜ pending |  |
| AC-07 Unknown tool → no crash | ⬜ pending |  |
| AC-08 HITL confirmation dialog | ⬜ pending |  |
| AC-09 HITL cancel → tool nie wykonuje się | ⬜ pending |  |
| AC-10 Persona system prompt + model | ⬜ pending |  |
| AC-11 Persona skills isolation | ⬜ pending |  |
| AC-12 RA-App html render | ⬜ pending |  |
| AC-13 RA-App DSL error inline | ⬜ pending |  |
| AC-14 MCP hot-add bez restartu | ⬜ pending |  |
| AC-15 MCP server down → graceful | ⬜ pending |  |

# 12. 🔧 Cleanup Debt Tracker

| ID | Co | Plik | Status | Sesja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CL-01 | Nowe repo — clean slate | — | ✅ | 2026-04-21 |

# 13. 🧠 Changelog decyzji

| Data | Decyzja | Powód |
| --- | --- | --- |
| 2026-04-21 | Full rewrite (nie migracja) | v1 god objects niemożliwe do incremental fix |
| 2026-04-21 | NestJS 11 zamiast Express 5 | DI container, moduły, testability |
| 2026-04-21 | Drizzle ORM | SQLite dziś → PG jutro, type-safe, minimal overhead |
| 2026-04-21 | Real filesystem VFS | v1 restart = utrata danych — nieakceptowalne |
| 2026-04-21 | SQLite jedyna DB do MVP | PostgreSQL post-MVP, adapter gotowy |
| 2026-04-21 | Credentials w SQLite przez UI | Wygoda użytkownika, szyfrowanie post-MVP |
| 2026-04-21 | @kalio/types jedyny kontrakt | Eliminacja drift który plagował v1 |
| 2026-04-21 | Socket.IO zostaje | Działa, FE thin pattern nie wymaga zmiany |
| 2026-04-21 | RA-App: display + interactive HITL | Safety dla destruktywnych operacji |
| 2026-04-21 | Forever Loop + Orchestrator = post-MVP | Core modularność ważniejsza |
| 2026-04-21 | Auth = post-MVP | Local-only MVP, auth po walidacji |
| 2026-04-21 | Clean slate (nie migration tool) | v1 dane niekompatybilne z nowym modelem |

# 14. 🔍 PO Gate — przed startem pętli

- ⬜  Wszystkie 15 AC behawioralne i weryfikowalne w Playwright/Vitest

- ⬜  Min. 1 negative case na każdą funkcję (AC-02, AC-05, AC-07, AC-09, AC-13, AC-15)

- ⬜  §4 Environment Contract kompletny z 9 vars

- ⬜  §5 Architecture Rules potwierdzone (module boundary, tool klasy, HITL dekorator)

- ⬜  §6 Tech Debt przejrzany — wszystkie P0 rozwiązane przez architekturę v2

- ⬜  §9 DoD rozumiane przez agenta

- ⬜  Turborepo pipeline skonfigurowany przed startem pętli (turbo.json)

- ⬜  packages/@kalio/types setup przed jakimkolwiek modułem

| Sign-off: _________________________ | Data: _______________ |
| --- | --- |

# 15. 📎 Powiązane pliki

- Instructions: AGENTS.md / .cursorrules

- Contracts: packages/@kalio/types/src/index.ts

- Playwright: apps/kalio-web/playwright.config.ts

- Drizzle schema: apps/kalio-api/src/database/schema.ts

- Env schema: apps/kalio-api/src/config/env.schema.ts

- Env example: .env.example

- Sessions: docs/sessions/YYYY-MM-DD.md

- Reference (v1): ../ra-kingdom-stack/ (read-only, logika referencyjna)